KHTN 8 SMART NOTEBOOK / EDUCHOICE-AI — THƯƠNG MẠI HÓA & KHKT

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

QUY TRÌNH CẢI TIẾN CHI TIẾT TRIỆT ĐỂ VÀ KHÔNG BỎ SÓT (ZERO-OMISSION PROTOCOL)

Tệp hồ sơ hiệu chỉnh triệt để đạt chuẩn sản phẩm thương mại & Dự thi KHKT
Thư mục: chinhlai/

QUY TRÌNH CẢI TIẾN CHI TIẾT VÀ TRIỆT ĐỂ (ZERO-OMISSION PROTOCOL)

NỀN TẢNG KHTN 8 SMART NOTEBOOK / EDUCHOICE-AI (CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI CODE)

Mục tiêu tối thượng: Thiết lập quy trình chuẩn hóa kiểm soát chất lượng từ CSDL tri thức, Cổng công thức, Bộ xuất tài liệu, Trợ lý AI đến Giao diện điều hướng; cam kết không bỏ sót bất kỳ lỗi nào, xử lý dứt điểm 15 vấn đề từ Document 12.odt và hoàn thiện sản phẩm đạt chuẩn thương mại trước khi tiến hành code.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

I. NGUYÊN TẮC BẤT BIẾN (ZERO-OMISSION PRINCIPLES)

1. Nguyên tắc 1: Bám sát $100\%$ Chuẩn SGK/SGV GDPT 2018 (Source Grounding):

•  Mọi công thức, định nghĩa, bài tập và hiện tượng phải có source_anchor chính xác đến trang sách gốc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

2. Nguyên tắc 2: Quy tắc Formula Gate 4 lớp (Zero-Error Formula):

•  Nguyên văn SGK -> LaTeX Code chuẩn -> Render MathJax Web -> Convert OMML Word Equation khi xuất file. Tuyệt đối không để xảy ra lỗi trôi chỉ số dưới hoặc vỡ công thức.

3. Nguyên tắc 3: Phân hóa Gói tri thức rõ ràng (Role-based Segregation):

•  Tách biệt rõ ràng 4 gói: Gói Học sinh (Sổ tay + Quiz), Gói Giáo viên (Giáo án + Analytics), Gói Luyện tập (Hiện tượng thực tế), Gói Luyện thi (Nâng cao). Không để trùng lặp nội dung giữa các gói.

4. Nguyên tắc 4: Tự do Điều hướng (Unconstrained Navigation):

•  Loại bỏ toàn bộ hardcoded lesson IDs; người dùng được quyền chọn tự do bất kỳ bài nào trong 47 bài học hoặc lọc theo phân môn (Vật lý, Hóa học, Sinh học).

5. Nguyên tắc 5: Độc lập API & Phản hồi Socratic phân tầng (AI Robustness):

•  AI Tutor kết nối API thực tế với cơ chế fallback an toàn, tuân thủ đúng 3 bước gợi ý phân tầng (Scaffolded Hints) mà không giải bài hộ học sinh.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

II. MA TRẬN 15 HẠNG MỤC CẢI TIẾN CHI TIẾT (TỪ DOCUMENT 12 VÀ CODEBASE)

| 01 | Sai công thức Khối lượng riêng Bài 13 | lessonsData.ts, enhancedAtomsRegistry.ts, FormulaPlayground.tsx | Công thức hiển thị chuẩn $D = \frac{m}{V}$, $m = D \cdot V$, $V = \frac{m}{D}$. Đơn vị: $\text{kg/m}^3, \text{g/cm}^3$. | Xóa bỏ chuỗi $D = V.m$, thay bằng biểu thức phân số MathJax và các hệ quả suy ra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Trùng lặp công thức Momen lực $M = F \cdot d$ | lessonsData.ts, FormulaPlayground.tsx | Chỉ xuất hiện đúng 1 lần duy nhất trong phần tóm tắt và thẻ công thức. | Xóa bỏ entry trùng lặp trong mảng dữ liệu formulas. |
| 03 | Sai & lặp công thức liên môn Hóa - Lý | enhancedAtomsRegistry.ts, lessonsData.ts | $100\%$ công thức Hóa ($\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$) & Lý chuẩn xác. | Rà soát toàn bộ 47 bài, chuẩn hóa cú pháp LaTeX cho toàn bộ phản ứng và định luật. |
| 04 | Trùng câu hỏi & phương án trắc nghiệm giống nhau | exercisesData.ts | $100\%$ câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án $A, B, C, D$ phân biệt rõ ràng. | Quét sạch các options bị trùng lặp text, bổ sung phương án nhiễu có căn cứ sư phạm. |
| 05 | Công thức cần viết rõ & đúng hơn | MathView.tsx, FormulaPlayground.tsx | Mọi công thức đều render qua component MathJax/KaTeX sắc nét, có giải thích biến & đơn vị. | Cập nhật component MathView hỗ trợ render inline và block MathJax chuẩn SVG/HTML. |
| 06 | Thẻ công thức QA bị sai | FormulaPlayground.tsx | Mỗi thẻ công thức có đủ: Tên, Biến số, Đơn vị, Điều kiện áp dụng, Ví dụ mẫu. | Thiết kế lại cấu trúc FormulaCard trong FormulaPlayground.tsx. |
| 07 | Thẩm định số cái công thức bị lỗi | FormulaPlayground.tsx, dataDictionary.ts | Đếm chính xác tổng số công thức đã được kiểm duyệt và gắn cờ verified: true. | Bổ sung hàm tính toán thống kê tự động số lượng thẻ công thức hợp lệ trong kho tri thức. |
| 08 | Chat AI chưa có API / chưa phản hồi | SocraticAITutor.tsx, server.ts | Kết nối thành công API Gemini / OpenAI, thời gian phản hồi $<300\text{ms}$. | Xây dựng API Client Gateway, hỗ trợ cấu hình API Key linh hoạt kèm mock fallback thông minh. |
| 09 | Gia sư AI chưa hiểu và phản hồi đúng | SocraticAITutor.tsx | AI Tutor nhận diện đúng mã ngộ nhận và trả lời theo quy trình Socratic 3 bước gợi mở. | Tích hợp System Prompt Socratic bám sát ngữ cảnh 47 bài học KHTN 8. |
| 10 | Xuất gói tri thức bị lỗi phông trang đầu | SmartKnowledgeExport.tsx, documentExport.ts | File xuất DOCX/PDF chuẩn phông Times New Roman Unicode, trang bìa hành chính trang trọng. | Cải tiến hàm generateDocument trong documentExport.ts với Header/Footer chuẩn A4. |
| 11 | Xuất gói tri thức không cho chọn phân môn / bài | SmartKnowledgeExport.tsx, exportEngine.ts | Bộ lọc cho phép chọn: Tất cả, Theo phân môn (Lý/Hóa/Sinh), hoặc Theo bài học cụ thể. | Thêm UI Select/Filter trong SmartKnowledgeExport.tsx kết nối với exportEngine.ts. |
| 12 | Bài tập Hiện tượng thực tế lặp, thiếu tình huống | phenomenaData.ts, scenarioIntelligenceData.ts | Mỗi bài học có $\ge 6$ hiện tượng đời sống & $\ge 3$ tình huống thực tiễn không trùng lặp. | Bổ sung dữ liệu tình huống thực tế độc lập cho từng bài học trong phenomenaData.ts. |
| 13 | Trùng lặp giữa Luyện tập, Học sinh, Giáo viên, Luyện thi | exportEngine.ts, SmartKnowledgeExport.tsx | 4 gói có nội dung hoàn toàn khác biệt, phục vụ đúng mục đích đối tượng. | Tái cấu trúc hàm buildExportPackage phân tách nội dung 4 gói độc lập. |
| 14 | Công thức trong file xuất DOCX bị lỗi ký tự | documentExport.ts | Công thức trong file DOCX xuất ra đọc được rõ nét (dưới dạng OMML / Equation / SVG). | Tích hợp converter chuyển đổi biểu thức toán sang cú pháp Word Equation chuẩn. |
| 15 | App đính cố định bài học, chưa cho chọn tự do | LessonViewer.tsx, Dashboard.tsx | Cho phép chọn nhanh bất kỳ bài nào từ Bài 1 đến Bài 47 qua Tree View hoặc Dropdown. | Xây dựng thanh điều hướng LessonSelector linh hoạt phân nhóm theo 8 Chủ đề / 3 Phân môn. |

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

III. QUY TRÌNH 7 BƯỚC THỰC HIỆN CẢI TIẾN TRIỆT ĐỂ (7-PHASE WORKFLOW)

📌 SƠ ĐỒ QUY TRÌNH (MERMAID DIAGRAM):
flowchart TD
    P1["Giai đoạn 1: Chuẩn hóa CSDL Tri thức & Công thức<br/>(lessonsData, enhancedAtoms, exercises, phenomena)"] --> P2["Giai đoạn 2: Cải tiến Cổng Công thức & Kho QA<br/>(FormulaPlayground, MathView, sửa Bài 13 & Momen)"]
    P2 --> P3["Giai đoạn 3: Tái cấu trúc Bộ Xuất Gói Tri thức<br/>(SmartKnowledgeExport, documentExport, OMML Word)"]
    P3 --> P4["Giai đoạn 4: Hoàn thiện Điều hướng & Bộ lọc Bài học<br/>(LessonViewer, Dashboard, Tree View 47 bài)"]
    P4 --> P5["Giai đoạn 5: Tích hợp API AI Tutor & Socratic Engine<br/>(SocraticAITutor, API Gateway, 3-step Hinting)"]
    P5 --> P6["Giai đoạn 6: Kiểm thử Tích hợp Toàn diện (E2E Test)<br/>(Test 15 hạng mục, Test xuất file, Test render MathJax)"]
    P6 --> P7["Giai đoạn 7: Đóng gói & Bàn giao Sản phẩm Thương mại<br/>(Build V10.0, Báo cáo & Tài liệu hoàn thiện)"]

Chi tiết từng giai đoạn:

Giai đoạn 1: Chuẩn hóa CSDL Tri thức & Công thức (Data & Formula Foundation)

•  Tập tin xử lý: khtn-8-smart-notebook/src/data/lessonsData.ts, enhancedAtomsRegistry.ts, exercisesData.ts, phenomenaData.ts, scenarioIntelligenceData.ts.

•  Hành động cụ thể:

1. Sửa dứt điểm công thức Bài 13: $D = \frac{m}{V}$, $m = D \cdot V$, $V = \frac{m}{D}$.

2. Xóa bỏ dòng lặp công thức Momen lực $M = F \cdot d$.

3. Quét sạch toàn bộ các câu hỏi trắc nghiệm trùng lặp trong exercisesData.ts.

4. Bổ sung ngân hàng tình huống thực tế phong phú trong phenomenaData.ts.

Giai đoạn 2: Cải tiến Cổng Công thức & Kho Thẩm định QA (Formula Gate & QA Playground)

•  Tập tin xử lý: khtn-8-smart-notebook/src/components/FormulaPlayground.tsx, MathView.tsx.

•  Hành động cụ thể:

1. Nâng cấp thẻ công thức (Formula Cards): hiển thị đầy đủ biến số, đơn vị, điều kiện, ví dụ tính toán.

2. Bổ sung bộ đếm thẩm định công thức tự động (QA Validation Counter) chính xác $100\%$.

3. Đảm bảo component MathView render mượt mà, không bị vỡ giao diện trên di động.

Giai đoạn 3: Tái cấu trúc Bộ Xuất Gói Tri thức Thương mại (Export Engine)

•  Tập tin xử lý: khtn-8-smart-notebook/src/components/SmartKnowledgeExport.tsx, src/utils/documentExport.ts, src/data/exportEngine.ts.

•  Hành động cụ thể:

1. Sửa lỗi phông chữ trang đầu, căn chỉnh trang bìa và mục lục chuẩn văn bản A4.

2. Bổ sung giao diện lọc linh hoạt: Xuất theo Bài học, Xuất theo Phân môn (Lý/Hóa/Sinh), Xuất Toàn bộ.

3. Phân hóa tách biệt $100\%$ nội dung của 4 gói (Học sinh, Giáo viên, Luyện tập, Luyện thi).

4. Chuẩn hóa công thức khoa học trong file xuất Word (.docx).

Giai đoạn 4: Hoàn thiện Điều hướng & Cây Phân loại Bài học (Navigation Flow)

•  Tập tin xử lý: khtn-8-smart-notebook/src/components/LessonViewer.tsx, Dashboard.tsx, DisciplineCards.tsx.

•  Hành động cụ thể:

1. Xóa bỏ hoàn toàn việc gán cứng bài học mặc định.

2. Xây dựng cây danh mục (Tree View) 47 bài học theo 8 Chủ đề GDPT 2018.

3. Cho phép người dùng chuyển bài nhanh chóng và lưu trạng thái bài học gần nhất.

Giai đoạn 5: Tích hợp API AI Tutor & Cơ chế Gợi mở Socratic (AI Tutor Engine)

•  Tập tin xử lý: khtn-8-smart-notebook/src/components/SocraticAITutor.tsx.

•  Hành động cụ thể:

1. Kết nối API Client Gateway linh hoạt với cơ chế quản lý API Key an toàn.

2. Thiết lập quy trình phản hồi Socratic 3 bước gợi ý phân tầng khi phát hiện sai lầm.

3. Tích hợp fallback thông minh để AI vẫn hoạt động mượt mà ngay cả khi ngoại tuyến.

Giai đoạn 6: Kiểm thử Tích hợp & Nghiệm thu Chất lượng (End-to-End Verification)

•  Hành động cụ thể:

1. Kiểm tra tự động 15/15 hạng mục theo bảng checklist.

2. Chạy thử nghiệm xuất file Word cho cả 4 gói và mở kiểm tra trực tiếp.

3. Thử nghiệm tương tác AI Chatbot và Formula Playground.

Giai đoạn 7: Đóng gói Sản phẩm Thương mại (Commercial Packaging)

•  Hành động cụ thể:

1. Kiểm tra build ứng dụng không phát sinh lỗi TypeScript/Vite.

2. Xuất bản các tệp tài liệu hướng dẫn và báo cáo kết quả hoàn thiện.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

IV. BẢNG CHECKLIST NGHIỆM THU KHÔNG BỎ SÓT (ZERO-OMISSION QA GATES)

[ ] Gate 1: Bài 13 công thức D = m/V, m = D.V, V = m/D đã chính xác 100%
[ ] Gate 2: Công thức M = F.d không còn bị lặp 2 lần
[ ] Gate 3: 100% công thức Hóa - Lý toàn bộ 47 bài đã được bọc chuẩn MathJax
[ ] Gate 4: Không còn câu hỏi trắc nghiệm nào có phương án trùng nhau
[ ] Gate 5: Thẻ công thức QA hiển thị đủ biến, đơn vị, ví dụ và đếm đúng số lượng
[ ] Gate 6: Bộ xuất file cho phép chọn xuất theo Bài học hoặc Phân môn
[ ] Gate 7: 4 gói xuất file (Học sinh, Giáo viên, Luyện tập, Luyện thi) phân hóa 100%
[ ] Gate 8: Trang bìa và phông chữ file xuất Word hiển thị chuẩn Unicode không lỗi
[ ] Gate 9: Giao diện cho phép chọn tự do 47 bài học KHTN 8
[ ] Gate 10: AI Tutor kết nối API thực tế, phản hồi Socratic 3 bước gợi mở
[ ] Gate 11: Ứng dụng build thành công (TypeScript 0 errors, Vite build PASS)